项目章程

* **项目名称**

美食索引系统

* **项目经理**

范宁远

* **项目背景**

吃遍各地美食是人生之一大享受和乐趣,吃能让我们身心愉悦。我们的朋友圈每天都有人在晒美食,不仅养眼而且让我们食欲大增。但现今我们生活在一个快节奏的社会里,慢饮慢食都变成一件奢侈的事。而吃什么又是大多数人为之苦恼的问题，什么好吃，多少钱，位置在哪都是人们要考虑的问题，而我们把这个条件一一筛选，满足人们苛刻的美食筛选条件，所以,美食索引系统应运而生。

* **项目目标**

建设并运营一个美食的平台，为所有人提供方便，快捷，多样，精确的美食索引服务。

* **项目范围**
  + 商家支持：提供食品的支持，进行线上服务；
  + 学生采购：食品及浏览、下单、结账、评价、个人中心；
  + 公共功能：广告、食品推荐、特定活动；
  + 管理员功能：商家审核、广告管理、推荐食品管理、活动安排、分析数据；
* **进度**
  + 2020．3月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2020．3月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2020．4月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2020．4月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和用户进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**